Национални план

изградње путне и железничке инфраструктуре Републике Србије у периоду од 2008. до 2012. године

- Преглед кључних пројеката саобраћајне инфраструктуре планираних за наредни период од осам година

Влада је поставила као национални приоритетни циљ да Република Србија почев од 2008. године у наредних осам година (закључно са 2015. годином) у највећој мери заврши изградњу следећих капиталних националних пројеката саобраћајне инфраструктуре:

| Назив пројекта | Период |
| --- | --- |
| I Коридор X – путни | 2008 – 2011 |
| II Коридор X – железнички | 2009 – |
| III Аутопут Београд - Јужни Јадран | 2009 – 2015 |
| IV Изградња/унапређење мреже регионалних путева |  |
| ● Аутопут Крагујевац – Баточина | 2008 - 2010 |
| ● Полуаутопут Кикинда – Ада – Нови Сад – Сремска Митровица – Шабац – Лозница | 2009 – 2012 |
| ● Полуаутопут Пожаревац – Кучево – Мајданпек – Неготин (М25) | 2009 – 2012 |
| ● Аутопут Панчево - Вршац | 2009 – 2012 |

Приоритети Владе по редоследу важности,  су:

- Коридор X – путни		● финансирање из буџета и кредита  МФИ

● период 2008-2011

- Коридор X – железнички	● финансирање из буџета, кредита МФИ и фондова ЕУ

● период 2009 -

- Београд – Јужни Јадран	● финансирање из буџета, кредита МФИ

● период 2009-2015

- Регионални путеви		● финансирање из буџета

● период 2008-2012

Наведена листа приоритета подразумева да уколико предвиђена средства не буду обезбеђена, пројекти нижег приоритета неће бити реализовани.

У наставку представљамо оквирни план изградње по деоницама, а конкретна динамика пројеката ће бити накнадно одређена од стране стручњака Министарства за инфраструктуру.

- План имплементације кључних пројеката у периоду 2008 - 2012

План је да се у наредне четири године започне изградња, односно заврше следећи пројекти:

| Назив пројекта | Износ | Период |
| --- | --- | --- |
| I Коридор X – путни | 1,585 млрд ЕУР | 2008 – 2011 |
| II Коридор X – железнички | Износ ће бити накнадно утврђен | 2009 – |
| III Аутопут Београд - Јужни Јадран | 600 мил ЕУР | 2010 – 2012 |
| IV Изградња/унапређење мреже регионалних путева |  |  |
| ● Аутопут Крагујевац – Баточина | 65 мил ЕУР | 2008 - 2010 |
| ● Полуаутопут Кикинда – Ада – Нови Сад – Сремска Митровица – Шабац – Лозница | 280 мил ЕУР | 2009 – 2012 |
| ● Полуаутопут Пожаревац – Кучево – Мајданпек – Неготин (М25) | 170 мил ЕУР | 2009 – 2012 |
| ● Панчево – Вршац (аутопут) | 200 мил ЕУР | 2009 – 2012 |
| УКУПНО (не укључује железницу) | 2,9 млрд ЕУР | 2008 – 2012 |

- Предвиђена динамика финансирања свих пројеката за период 2008 – 2012 у ЕУР

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупан износ финансирања из свих извора | 40 мил | 560 мил | 850 мил | 1000 мил | 450 мил | 2.900 мил |

I Коридор X – путни

Путни Коридор X ће бити завршен у предметном периоду и то по следећим деоницама:

| Деоница | Износ |
| --- | --- |
| Лесковац – Прешево (граница са Македонијом) | 620 мил ЕУР |
| Ниш – Димитровград (граница са Бугарском) | 620 мил ЕУР |
| Нови Сад – Хоргош | 150 мил ЕУР |
| Обилазница око Београда | 195 мил ЕУР |
| УКУПНО | 1,585 млрд ЕУР |

Укупан износ потребних средстава за реализацију планиране изградње износи око 1,585 милијарди евра. Ови путни правци ће моћи да се изграде из буџетских средстава, донација и кредита међународних финансијских институција. Предвиђени извори финансирања су:

- Светска банка (кредит)				400 милиона евра

- ЕИБ (кредит)		 				540 милиона евра

- ЕБРД (кредит)			 		150 милиона евра

- Hellenic план (донација)				100 милиона евра

- Буџет РС (приватизациони приходи)		395 милиона евра

УКУПНО						1,585 милијарди евра

Предвиђено је да Светска банка и Европска инвестициона банка заједно учествују у финансирању путева Лесковац – Прешево и Ниш – Димитровград.

II Коридор X - железнички

Влада такође има план да отпочне са модернизацијом и реконструкцијом пруге на Коридору X, са циљем знатног повећања брзине, што између осталог подразумева електрификацију и изградњу дуплог колосека на појединим деоницама. Укупан износ потребних средстава је процењен на око 1,7 милијарди евра. Детаљни обим и динамика модернизације ће бити утвђени у сарадњи са стручњацима немачке Владе и немачких железница (Deutsche Bahn), са којима ће се припремити пројектна документација у наредних 12-18 месеци.

| Деоница | Жељена брзина |
| --- | --- |
| Београд – граница Хрватске | 160 km/h |
| Стара Пазова – Нови Сад – граница Мађарске | 160 km/h |
| Београд – Ниш | 160 km/h |
| Ниш – Прешево | 120 km/h |
| Ниш – Димитровград | 120 km/h |

Ови железнички правци ће моћи да се модернизују из буџетских средстава, кредита Европске банке за обнову и развој и претприступне помоћи ЕУ (око 1 млрд ЕУР).

III Аутопут Београд – Јужни Јадран

За изградњу овог пута за сада нису обезбеђена средства, нити је преговарано са међународним финансијским институцијама. Очекивани укупни трошак градње је око 3 милијарде евра. Имајући у виду висок износ потребних средстава и ограничени фискални капацитет Републике Србије у наредне четири године, процењујемо да ће бити могуће извести радове укупне вредности од око 600 милиона евра.

Треба размотрити две опције повезивања Западне Србије са Коридором X. Једна алтернатива је повезивање Чачка са Београдом преко Лазаревца, а друга алтернатива је повезивање Чачка са Београдом преко Крагујевца, имајући у виду план изградње аутопута Крагујевац – Баточина.

Изградња пута од Чачка ка Црној Гори (Бољевци) би била изведена у наредном четворогодишњем периоду. Могући извори финансирања за прве четири године су:

- ЕИБ (кредит)					150 милиона евра

- ЕБРД (кредит) 				150 милиона евра

- Буџет РС					300 милиона евра

УКУПНО					600 милиона евра

IV Унапређење мреже регионалних путева

Влада има циљ да се значајно изграде, односно унапреде следећи путни правци:

| Деоница | Износ |
| --- | --- |
| Аутопут Крагујевац – Баточина | 65 мил ЕУР |
| Полуаутопут Кикинда – Ада – Нови Сад – Сремска Митровица – Шабац – Лозница | 260 мил ЕУР |
| Полуаутопут Пожаревац – Кучево – Мајданпек – Неготин (М25) | 190 мил ЕУР |
| Аутопут Панчево – Вршац | 200 мил ЕУР |
| УКУПНО | 715 мил ЕУР |

Детаљна динамика и обим посла (изградња нових путева или реконструкција и модернизација постојећих), као и укупан трошак ће бити накнадно одређени од стране стручњака Министарства инфраструктуре. Предвиђено је да се радови на деоници Крагујевац – Баточина, као и полуаутопут на деоници Пожаревац – Неготин, у потпуности финансирају из буџета РС. Аутопут Панчево – Вршац ће бити финансиран из буџета АП Војводине (Фонд за капиталне инвестиције). Што се тиче полуаутопута Кикинда – Лозница, деоница на територији АП Војводине би била финансирана из буџета АП Војводине (Фонд за капиталне инвестиције), а деоница на територији Централне Србије из буџета РС (НИП).

- План буџетског финансирања и потребе за задуживањем

Имајући у виду бројне недоумице, како везане за обим послова, тако и за трошкове изградње, а посебно имајући у виду неизвесности везане за цену основних грађевинских материјала и нафте, детаљни и прецизни план буџетског финансирања и потреба за задуживањем је веома тешко дати.

Узимајући у обзир неопходност вођења одрживе макроекономске политике, неопходно је да се учешће буџета Републике Србије, буџета Војводине, и буџета Београда и Новог Сада  у финансирању инфраструктуре оствари у оквирима који су утврђени Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2009. га пројекцијама за 2010. и 2011. годину. Такође, треба напоменути да је значајније коришћење кредита од међународних финансијских организација у великој мери условљено позитивном оценом економске политике Владе Србије од стране ММФ.

У периоду од 2008. до 2011. године укупан трошак финансирања за све предвиђене пројекте износи око 2,9 милијарде евра (износ не укључује железницу). Од тог износа (а) оквирни износ потребног задуживања износи око 1,39 милијарди ЕУР, (б) оквирни износ потребних донација износи 100 милиона ЕУР, док ће (ц) остатак од 1,41 милијарди ЕУР бити финансиран из буџета.

Што се буџетског финансирања тиче, претпоставља се да ће највећи део од 1,41 милијарди ЕУР представљати приватизационе приходе остварене приватизацијом НИС-а и Галенике, као и иницијалних јавних понуда акција Аеродрома Никола Тесла, Телекома Србија,  Комерцијалне банке и ЕПС-а. Такође, најмање 50% средстава из НИП-а (чије ће учешће у БДП-у остати на садашњем нивоу) ће бити преусмерено у ове намене.

На основу до сада урађених прорачуна, Министарство финансија сматра да је могуће годишње финансирање из сопствених средстава (буџети Србије, Војводине, Београда, Новог Сада) у износу од око 350-400 милиона евра.

Што се задуживања тиче, Србија тренутно није превише задужена земља, будући да укупни јавни дуг износи око 8,62 млрд ЕУР, што представља око 25% БДП. Додатним задуживањем од око 1,39 милијарди евра, као и недавном ратификацијом додатних финансијских споразума, учешће јавног дуга би порасло на око 28% у 2009, али би, услед пораста БДП, оно до 2012. године опало на испод 20%. Иако ће буџет Србије у наредних неколико година бити под притиском отплаћивања већ постојећих кредита, у износу од око 600-700 милиона евра годишње, треба имати на уму да ће сви нови кредити бити одобрени уз grace период, тако да нови кредити неће у великој мери оптеретити буџет у наредних неколико година.

Такође, неопходно је да се што пре постигне чврст договор о учешћу Војводине и градова у финансирању националне инфраструктуре. При томе неопходно је да се њихово учешће оствари кроз прерасподелу сопствених средстава, а не преко додатних захтева према буџету Србије

У табели на следећој страни је дат обрачун БДП и учешћа јавног дуга у БДП.

Као што табела показује, уколико не би било додатне потребе за финансирањем, то јест уколико буџетски дефицит не би био значајан у наредним годинама, Србија не би имала проблем са отплатом кредита. Дакле, нужно је повећање капиталних расхода пратити смањењем текуће потрошње.

Табела: Обрачун учешћа јавног дуга у БДП

| Пројекција кретања јавног дуга 2008-2015 |
| --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| БДП милиони УСД, нормални сценарио | 40.697 | 47.000 | 51.982 | 57.842 | 64.317 | 68.176 | 72.266 | 76.602 | 81.198 |
| БДП милиони УСД, песимистички сценарио | 40.697 | 47.000 | 48.410 | 49.862 | 51.358 | 52.899 | 54.486 | 56.120 | 57.804 |
| Укупни јавни дуг по основу постојећег задужења (мил УСД) | 13.089 | 13.625 | 12.944 | 12.297 | 11.682 | 11.098 | 10.543 | 10.016 | 9.515 |
| Нови јавни дуг - недавно ратификовани зајмови (мил УСД) | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 558 | 519 |
| Нови јавни дуг - за развој саобраћајне инфраструктуре (мил УСД) | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 1.625 |
| Косовски дуг (мил УСД) | 0 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Укупни јавни дуг по свим основима (мил УСД) | 13.089 | 13.625 | 14.744 | 14.097 | 13.482 | 12.898 | 12.343 | 11.684 | 11.059 |
| Учешће јавног дуга у БДП-у, нормални сценарио | 32,16% | 28,99% | 28,36% | 24,37% | 20,96% | 18,92% | 17,08% | 15,25% | 13,62% |
| Учешће јавног дуга у БДП-у, песимистички сценарио | 32,16% | 28,99% | 30,46% | 28,27% | 26,25% | 24,38% | 22,65% | 20,82% | 19,13% |

# Footnotes

Уколико се реализује Уговор о концесији за изградњу, коришћење и одржавање аутопутског правца од Хоргоша до Пожеге (у даљем тексту: Уговор о концесији), изградња путне инфраструктуре која је предмет овог Плана, а истовремено је и предмет Уговора о концесији неће се реализовати из средстава предвиђених овим планом, а укупан износ средстава из овог плана умањиће се за тај износ.

У току је израда коначне калкулације трошкова за ову деоницу

Према неким информацијама трошкови завршетка обилазнице могли би износити до 310 милиона ЕУР, те је потребно детаљно размотрити ставке које преостају за финансирање и ставке већ извршених а неплаћених радова, а већ је обезбеђено кредитно финансирање у износу од 115 милиона ЕУР

За потребе ове информације пројектоване брзине су 160 km/h али је потребно јасно сагледати реалне потребе железничког транспорта кроз Србију, те сагледати да ли је толика брзина неопходна за карго транспорт или се евентуално може пројектовати 120 km/h што би смањило укупне трошкове

Према проценама Светске банке

О овоме није разговарано са ЕИБ

О овоме није разговарано са ЕБРД

За 2008. годину и надаље дате су процене