ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

- Изграђено више од 150 км ауто-путева: 52,86 км у 2017. и 103,35 км у 2018.

- Завршена је изградња и пуштен у саобраћај комплетан јужни крак Коридора 10, чиме је Србија први пут повезана ауто-путем од севера до југа.

- На источном краку Коридора 10 током 2017. и 2018. завршена је изградња око 60 км ауто-пута, од којих је највећи део у саобраћају. До краја лета очекује се и завршетак радова на последњој деоници, од Банцарева до Црвене Реке.

- На Коридору 11 у току су финални радови на деоницама од Обреновца до Љига, укупне дужине 62,5 км, које ће бити завршене до 15. августа 2019.

- На деоници ауто-пута Сурчин-Обреновац (17,6 км) премошћене су реке Сава  и Колубара, а завршетак радова на целој деоници очекује се до 19. децембра 2019, чиме ће бити спојено укупно 120 километара ауто-пута на Коридору 11 од Обреновца до Чачка.

- Покренут је нови циклус инвестиција у инфраструктури, вредан више од пет милијарди евра, у оквиру којег је планирана изградња пет нових ауто-путева:

- ауто-пут Прељина-Пожега (30,9 км), 450 милиона евра, отпочели радови у мају 2019.

- Моравски коридор, ауто-пут Појате-Прељина (110 км), почетак радова планиран на лето 2019, процењена вредност инвестиције 800 милиона евра.

- ауто-пут Београд-Сарајево, деоница Сремска Рача-Кузмин (око 17 км, почетак радова на лето 2019), вредност радова 225 милиона евра.

- ауто-пут Рума-Шабац и брза саобраћајница Шабац-Лозница, са новим мостом преко Саве, укупне дужине око 80 км, почетак радова крајем 2019.

- изградња прве деонице ауто-пута Ниш-Приштина, од Ниша до Плочника, 33 км, процењена вредност 220 милиона евра, у току су припреме за почетак радова.

- Број возила на ауто-путевима достигао је 53,7 милиона у 2018, у поређењу са 37 милиона у 2014.

- У септембру 2017. завршена је изградња моста преко Дрине између Љубовије и Братунца. Мост ће бити пуштен у саобраћај након изградње новог заједничког граничног прелаза на територији општине Братунац.

- Током 2017. и 2018. укупно је завршено и пуштено у саобраћај 12 км пута на Ипсилон краку, а планирано је да до краја 2019. буду завршени радови и на преосталих 12 км.

- У октобру 2017. пуштена је у саобраћај деоница пута Крагујевац-Баточина у дужини од 3,8 км, од Жировнице до Крагујевца. У априлу 2019. започети су радови на изградњи преосталих пет км ове саобраћајнице која ће повезати Крагујевац са ауто-путем на Коридору 10.

- Започети радови на деоници обилазнице око Београда од Остружнице до Бубањ потока (19,5 км) у јулу 2018, чијом изградњом ће после 30 година бити завршена изградња “београдског прстена”.

- У 2017. и 2018. години ЈП “Путеви Србије” извели су радове на одржавању око 650 км државних путева I и II реда, као и на око 790 км локалних путева. Укупна вредност изведених радова је око 39 милијарди динара.

- Кроз Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, укупно је рехабилитовано 220,7 км путева, у које је уложено близу 89,2 милиона евра. У току је извођење радова на 173,3 км путева у вредности од 76 милиона евра.

- Започета реформа путног сектора чији је циљ ефикасније пословање путних предузећа у путној привреди, пре свега ЈП “Путеви Србије”, али и промена начина  управљања одржавањем путне мреже. У оквиру спровођења реформе, после више од 25 година, на првих 3.000 км мреже државних путева путарске фирме које се баве одржавањем изабране су на тендеру.

- Завршена реконструкција граничног прелаза Батровци у јулу 2017, у оквиру које је изграђено шест нових трака за путничка возила и аутобусе и сада има укупно 18 трака.

- Почели радови на рехабилитацији деонице ауто-пута од Батроваца до Кузмина, дужине 21,6 км. До краја јуна асфалтирано је првих пет км од границе ка наплатној рампи у оба правца, а завршетак свих радова очекује се до краја 2019.

- Покренуте иницијативе ка свим суседним државама за уклањање нефизичких баријера и омогућавање бржег протока робе и људи кроз поједностављење процедура на границама и формирање јединствених граничних прелаза.

- Потписан комерцијални уговор за пројектовање и изградњу прве деонице ауто-пута Београд-Сарајево, од Сремске Раче до Кузмина, вредан 250 милиона евра, који обухвата и израду пројектно-техничке документације за другу деоницу ауто-пута Београд-Сарајево, од Пожеге до Котромана.

- Потписан комерцијални уговор за реконструкцију 20,5 км државног пута Нови Пазар-Тутин са турском компанијом “Ташјапи“, вредан 24 милиона евра.

- Потписан Меморандум о разумевању и сарадњи на пројекту изградње Моравског коридора, ауто-пута Појате-Прељина, с америчким “Бехтелом“.

- Потписана два меморандума за наставак изградње ауто-пута на Коридору 11 за пројекте Нови Београд-Сурчин (са кинеском компанијом ЦЦЦЦ) и Пожега-Бољаре (са компанијом ЦРБЦ).

- Потписан Меморандум о сарадњи на реализацији пројекта изградње обилазнице око Београда, деоница Бубањ поток - Панчево, са конзорцијумом кинеске компаније “Пауер Чајна” и азербејџанског “Aзвирта”.

- Припремљена пројектна документација и изабран извођач радова на реконструкцији пута Сомбор-Бездан (12 км). Пројекат вредан 3.000.000 финансира се из ИПА програма. Радови почињу у јулу 2019. и биће завршени до септембра 2019.

- Отворен је нови гранични прелаз Растиа-Бачсентђерђ и изграђена недостајућа саобраћајна инфраструктура. У току су радови на изградњи новог граничног прелаза Рабе-Кибекхаза, на тромеђи Србије, Мађарске и Румуније, који ће бити завршени  у септембру 2019. и у оквиру којег ће бити обновљен и пут дужине 1,5 км.

- На ауто-путу на Коридору 10 постављено првих пет брзих пуњача за електричне аутомобиле, уз које је обезбеђен и бесплатни бежични интернет, а у плану је набавка још 10 електропуњача.

- Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре увело је нови систем за праћење и контролу инфраструктурних пројеката, у којем су обједињени видео-надзор на критичним тачкама на градилишту на Коридору 10, радови на мрежи државних путева, стање у авио-саобраћају и водном саобраћају.

- Усвојен нови Закон о путевима и измене Закона о превозу путника у друмском саобраћај и Закона о превозу терета у друмском саобраћају.

- На иницијативу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, дозвољена брзина вожње на ауто-путу повећана са 120 на 130 километара на сат, као што је у већини европских земаља.

ЖЕЛЕЗНИЦА

- Од јуна 2019 до данас реконструисано је 387,6 км магистралних и регионалних пруга и започети радови на реконструкцији и модернизацији још 374 км пруга.

- Започети су радови на две деонице брзе пруге Београд-Будимпешта, Београд - Стара Пазова и Стара Пазова - Нови Сад, укупне дужине око 75 км, где радове изводе кинеске и руске компаније. До сада је на деоници Стара Пазова - Нови Сада изграђено 17 км пруге. Овим пројектом Србија је постала део глобалне кинеске иницијативе “Један појас, један пут”.

- Потписани комерцијални и финансијски уговор за деоницу брзе пруге Београд-Будимпешта од Новог Сада до Суботице, вредан 1,16 милијарди долара.

- После 19 година поново успостављен железнички и друмски саобраћај на Жежељевом мосту преко Дунава у Новом Саду.

- Са ЕИБ-ом потписан уговор за модернизацију пруге Ниш-Димитровград. Пројекат вредан укупно 268 милиона евра омогућиће да последња деоница железничког Коридора 10 кроз Србију буде електрифицирана, а укључиће и измештање пруге из Ниша изградњом железничке обилазнице.

- После 40 година реконструкисана је прва деоница пруге Београд-Бар, од Ресника до Ваљева, у дужини од 77,6 км.

- Завршени радови на реконструкцији пруге Распутница Г-Раковица-Ресник, дужине 7,5 км.

- Реконструисано око 280 км регионалних пруга, укључујући пруге Пожаревац-Мајданпек, Шабац-Лозница-Брасина, Панчево-Орловат-Римски Шанчеви.

- Започети су радови на реконструкцији око 230 км регионалних пруга, укључујући пруге Ниш-Зајечар, Крагујевац-Лапово и Суботица-Сента.

- У мају 2018. започети радови на реконструкцији деонице железничког Коридора 10 од Јајинаца до Мале Крсне (68,8 км), у коју ће бити уложено 39,2 милиона евра.

- Потписан уговор за нове пројекте на железници, вредне 230 милиона евра, између “Инфраструктура железнице Србије” и “РЖД интернешенела” у јануару 2019. Уговор ће обухватити и изградњу јединственог диспечерског центра за железницу, радове на изградњи електротехничке инфраструктуре на деоници Стара Пазова - Нови Сад и израду пројектно-техничке документације за реконструкцију 210 километара барске пруге од Ваљева до границе са Црном Гором. Такође је потписан и Споразум о реализацији пројеката на редовном одржавању железничке инфраструктуре на територији Републике Србије са “Руским железницама”.

- Потписан Меморандум о развоју односа стратешког партнерства и заједничке реализације инфраструктурних железничких пројеката између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и “Руских железница”, у марту 2018.

- У годишњем Извештају о напретку Европске комисије за 2019, оцењено је да Србија има добар ниво припремљености у области транспорта, а посебно је истакнут напредак у реформи железнице. Резултате у реформи железнице похвалили су као добар пример за друге земље и ММФ и Светска банка.

- Потписан Меморандум о сарадњи у вези са реализацијом пројекта “Београдски метро” са кинеском компанијом “Пауер Чајна”. Влада Србије формирала је и посебну радну групу за праћење реализације овог пројекта, на челу са потпредседницом Владе Србије.

- Потписан Меморандум о разумевању са Министарством иновација и технологије Мађарске о надоградњи железничке пруге између Суботице и Сегедина.

- На железничкој мрежи Републике Србије саобраћа 48 нових дизел и електромоторних возова, са циљем стварања што атрактивнијег тржишта услуга превоза путника железницом. У 2019. планирано је обезбеђење средстава за набавку нових електромоторних гарнитура у вредности око 100 милиона евра.

- После скоро 40 година, набављено је 16 нових локомотива за теретни железнички саобраћај.

- У предузећу “Србија карго” је у 2018. години запослено 95 младих машиновођа. Запошљавањем укупно 181 младог машиновође у 2017. и 2018. значајно је поправљена старосна структура у том предузећу, у којем је у 2016. просечна старост машиновиђа износила око 50 година.

- Реконструисано је око 40 железничких станица, грађевински је уређено 110 путних прелаза, а постављени су браници на још 15 путних прелаза.

- Обезбеђено је и 13 милиона долара из кредита Светске банке за уређење 60 путних прелаза, као и још пет милиона евра из кредита ЕБРД.

- Обезбеђено финансирање (ЕБРД) и изабран извођач радова на модернизацији Техничко-путничке станице Земун, пројекту вредном укупно 52 милиона евра. Радови почињу у јулу 2019.

- Потписан Меморандум о сарадњи на пројекту реконструкције пруге Београд-Ниш-Прешево са кинеском компанијом ЦРБЦ.

- Потписан Меморандум о разумевању са Министарством мора, промета и инфраструктуре Хрватске о сарадњи ради унапређења ефикасности железничког саобраћаја, који предвиђа заједнички рад на реконструкцији пруге Београд-Загреб, укупне дужине 412 километара.

- У сарадњи са Градом Београдом, покренута је иницијатива да се линије БГ воза продуже до Панчева и београдских општина Младеновац и Лазаревац.

- Усвојени су Закон о железници, Закон o безбедности у железничком саобраћају и Закон о интероперабилности железничког система, којима се унапређује железнички сектор и унапређује усклађеност домаћих прописа са прописима ЕУ.

- Потписани уговори са седам транспортних компанија о додели укупно 114 милиона динара на јавном позиву. То је први пут у Србији да Министарство саобраћаја подстиче комбиновани транспорт.

- Потписани колективни уговори са синдикатима и пословодством четири железничка предузећа, који ће омогућити боље услове рада за 10.246 запослених на железници.

- У згради старе Главне железничке станице у Београду одржана прва мултимедијална изложба инфраструктуре Србије под називом “Настављамо да правимо добре вести”, коју је за два дана посетило око 5.000 грађана. Фотографије великих инфраструктурних пројеката по завршетку изложбе пресељене су на четврти спрат Владе Србије, где је направљена својеврсна стална поставка фотографија најзначајнијих инфраструктурних пројеката у Србији.

ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ

- Француска компанија “Baнси” преузела је управљање београдским аеродромом “Никола Тесла”, на основу потписаног уговора о концесији на 25 година. Укупна вредност концесије је 1,46 милијарди евра, укључујући 732 милиона евра инвестиција у развој аеродрома. Концесија за београдски аеродром проглашена је за европску трансакцију године у 2018. у категорији аеродрома, у избору “IJGlobal Аwards”, који се односи на пројекте у области инфраструктурног финансирања.

- Пре потписивања уговора о концесији, капацитет Аеродрома “Никола Тесла” повећан је са 5,5 милиона на 7,5 милиона путника.

- У протекле две године настављен је тренд раста броја путника на Аеродрому „Никола Тесла”, који је у 2018. достигао 5.641.000 путника, у поређењу са 3.543.000 у 2014. години.

- На нишком аеродрому “Константин Велики”, као резултат улагања државе (укупно 9,8 милиона евра од 2014. до 2017) повећан је број путника са 1.335 у 2014. на 351.581 путника у 2018. години.

- Од преузимања нишког аеродрома држава је укупно уложила 256 милиона динара у опремање аеродрома и покривање текућих расхода, обезбеђујући континуитет у функционисању аеродрома.

- Аеродром “Морава” код Краљева претворен је у мешовити, цивилно-војни аеродром, а 28. јуна отворен је за цивилни ваздушни саобраћај, као трећи међународни аеродром у Републици Србији.

- Потписан је финансијски уговор вредан 45 милиона евра између Контроле летења Србије и Црне Горе (SMATSA) и Европске инвестиционе банке (ЕИБ), којим ће се обезбедити нова улагања у изградњу и модернизацију објеката контроле лета. Уговор је део Програма модернизације Контроле летења Србије и Црне Горе - SUSAN, за период 2017-2021, вредног укупно 118 милиона евра, и укључује инвестиције у четири аеродрома у Србији - “Kонстантин Велики” у Нишу, “Поникве” у Ужицу, “Морава” у Краљеву и “Никола Тесла” у Београду.

- Формирано је предузеће „Аеродроми Србије“, са седиштем у Нишу, у оквиру којег ће се објединити управљање инвестицијама у све мале аеродроме у Србији, који ће бити у саставу овог предузећа.

- На иницијативу Града Ниша покренуто је успостављање линија од јавног интереса са Аеродрома „Константин Велики“ у Нишу ка 12 међународних аеродрома. Летови почињу 15. јула 2019. и трајаће до краја 2021. године, а обављаће их компанија „Ер Србија“, која је победила на међународном јавном позиву. Нове линије са нишког аеродрома повезаће округе у јужној и источној Србији са градовима у Немачкој (Нирнберг, Франкфурт/Хан, Хановер, Фридрихсхафен и Карлсруе), Аустрији (Салцбург), Италији (Рим и Болоња), Мађарској (Будимпешта), Шведској (Гетеборг), Словенији (Љубљана) и Црној Гори (Тиват).

- Потписани споразуми о ваздушном саобраћају са Индијом, Мароком, Тунисом, Казахстаном, Ираном и Азербејџаном.

- Усвојене су измене и допуне Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају, Закон о изменама и допунама Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају и Закона о управљању аеродромима.

ВОДНИ САОБРАЋАЈ

- После 30 година покренуте су велике инвестиције у водном саобраћају, у износу већем од 200 милиона евра, које се финансирају из кредита Европске инвестиционе банке, фондова ЕУ и буџета Републике Србије.

- Отпочело је извођење радова на уређењу критичних сектора за пловидбу на Дунаву и Сави, које ће бити завршено до краја 2020.

- Уз подршку ЕУ, уведен је најмодернији систем навигационе сигнализације на Дунаву (AtoNs).

- Урађена је пројектна документација за изградњу Луке Смедерево, на којој радови почињу у марту 2020.

- У августу 2019. године завршавају се радови на изградњи пруге која ће спојити Луку Смедерево са железничким Коридором 10.

- Успешно је спроведен поступак приватизације лучког оператера Луке Нови Сад. На тендеру је победио један од највећих лучких оператера у свету, DP World из Уједињених Арапских Емирата, који ће уложити око 30 милиона евра у развој Луке Нови Сад.

- Започета је припрема пројектно-техничке документације за изградњу нове луке у Београду, односно проширивање лука у Богојеву и Сремској Митровици.

- Отворена су нова међународна путничка пристаништа у Доњем Милановцу и Голупцу, а у јулу 2019. биће отворено и у Кладову. Отпочели су радови на изградњи Међународног путничког пристаништа у Земуну, који ће бити завршени до краја августа 2019.

- Потписан је уговор за реконструкцију бродске преводнице на ХЕ „Ђердап 1“, на којој радови почињу у септембру 2019.

- У плану је и реконструкција бродске преводнице на ХЕ „Ђердап 2“, као и вађење потонуле немачке флоте из Другог светског рата која се налази у Дунаву код Прахова.

- Потписан је Меморандум о сарадњи са Министарством за иновације и технологију Мађарске у вези с унапређењем рада бродске преводнице на Тиси.

- Потписан Меморандум о сарадњи са Министарством индустрије и трговине Руске Федерације о сарадњи у области трговачке бродоградње.

- Повећан је обим транспорта робе Дунавом и Савом, са 7,5 милиона тона у 2015, на очекиваних 12 милиона тона у 2019.

- Остварени су добри резултати и у међународном путничком саобраћају: у 2014. у Београд је пристало око 500 путничких крузера са око 60.000 путника, а у 2019. очекује се близу 800 пристајања крузера и више од 100.000 путника.

- Усвајањем Закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама започето је уређивање рада привремених депонија шљунка и песка које тренутно послују нелегално и наносе велику штету буџету Србије као део сиве економије. Закон предвиђа рок од шест година за измештање више од 150 нелегалних шљункара на обалама Дунава, Саве и Тисе на званична лучка подручја.

- Потпуно су реконструисане зграде лучких капетанија у Кладову и Великом Градишту.

ГРАЂЕВИНАРСТВО

- На Дуинг бизнис листи Светске банке Србија остварила је најбољи резултат у области грађевинских дозвола, напредујући са 186. места у 2015. на 10. место на свету у 2017, односно 11. место у 2018. Активности у овој области спроводе се кроз Заједничку групу унапређење позиције Републике Србије на ранг-листи Светске банке о условима пословања Дуинг бизнис, којом председава потпредседница Владе Зорана Михајловић.

- У области регистровања имовине, која се односи на рад катастра, на Дуинг бизнис листи Србија је напредовала са 73. места у 2015. на 55. место у 2018.

- Грађевинарство је у 2018. било главни покретач раста БДП-а:

* повећана вредност грађевинских радова на 332 милијарде динара у 2018. са 189,5 милијарди динара у 2013, а у односу на 2017. повећана је за 13,9%.

* удео грађевинарства у БПД повећан на 4,7% у 2018. са 3% у 2013.

* број активних градилишта повећан на 37.804 у 2018. са 12.800 у 2015.

* број издатих грађевинских дозвола повећан на 19.484 у 2018. са 9.562 у 2015.

- Усвојен Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова, којим је омогућено да грађани упис имовине завршавају само на једном месту – код јавног бележника, уместо на досадашњих пет шалтера, као део реформе катастра и увођења е-катастра.

- Од усвајања Закона о озакоњењу објеката, у новембру 2015. донето је око 220.000 решења о озакоњењу, у поређењу са око 150.000 решења о легализацији донетих у претходних 15 година по свим законима о легализацији. Крајем 2018. усвојене су измене Закона о озакоњењу објеката, које ће омогућити брже и ефикасније решавање проблема нелегалне градње у локалним самоуправама, у чијој надлежности је највећи број нелегалних  објеката. Такође је уведена забрана прометовања нелегалних објеката до доношења коначног решења о озакоњењу или његовог одбијања.

- Изменама Закона о планирању и изградњи омогућено је да после реформе е-катастар заживи и реформа е-простор, кроз увођење обједињене процедуре у области израде планске документације, по узору на грађевинске дозволе.

- Усвајањем Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи усвојеним у априлу 2019, створени су услови за бржу и ефикаснију реализацију инфраструктурних пројеката у оквиру новог инвестиционог циклуса, пре свега у делу ефикаснијег решавања имовинско-правних односа за линијске инфраструктурне пројекте (ауто-путеви, пруге).

- Усвојен Закон о грађевинским производима који ће омогућити уређеније тржиште грађевинских производа и подизање квалитета материјала који се користи у градњи путева, мостова, зграда и других објеката.

- Усвојен Закон о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности у мају 2018. У оквиру овог пројекта започети су 2019. радови на изградњи прва 792 стана у Нишу, Врању, Краљеву и Крагујевцу, од укупно 8.022 стана колико је планирано у првој фази пројекта у седам градова (поред наведених, станови ће се градити и у Новом Саду, Београду и Сремској Митровици).

- Започети су у јулу 2018. радови на изградњи прве зграде са 106 станова у оквиру пројекта стамбене обнове од последица земљотреса у Доситејевој улици у Краљеву. Циљ пројекта је обезбеђење трајних стамбених решења за 360 породица чији су станови оштећени током земљотреса 2010. године.

- Издата грађевинска дозвола за изградњу Kуле Београд, која се гради у оквиру пројекта „Београд на води”, која ће sa висином од 168 метара бити највиша зграда у Србији.

- Издвојено 30 милиона динара за суфинансирање израде планских докумената у 26 локалних самоуправа у 2018.

- На предлог Министарства, Влада је усвојила 24 одлуке о изради и 24 уредбе о утврђивању просторних планова. Тренутно се прати израда 39 просторних планова.

- Од усвајања Закона о становању и одржавању зграда (у децембру 2016) укупно је у Србији регистрована 44.281 стамбена заједница и лиценцирано 950 професионалних управника који управљају у 14.247 стамбених заједница.

- Србија је међу 10 земаља света које су највише напредовале на Глобалном индексу транспарентности у области некретнина у периоду 2016-2018.

- После више од годину дана блокаде рада Инжењерске коморе Србије, уведена је привремена управа која је спровела изборе за органе коморе, чиме су створени услови за њен редован рад.

- Потписан Меморандум о сарадњи са компанијом “Икеа” у вези са изградњом ритејл парка у Београду, инвестиције вредне 50 милиона евра, чиме ће се запослити око 400 нових радника.

- Потписан Споразум о сарадњи са Управом за спречавање прања новца, на основу документа Владе Србије „Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања тероризма“, где је сектор некретнина таргетиран као један од потенцијално ризичних за прање новца.

- Потписан Споразум о сарадњи са Академијом инжењерских наука Србије (АИНС), чији је један од циљева веће укључивање струке у нови инвестициони циклус у инфраструктури.

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

- Осам републичких инспекција у саставу Министарства извршило је више од 20.000 редовних, ванредних и контролних инспекцијских надзора, по основу којих је између осталог донето више од 2.000 решења. Такође, поднето је више од 950 захтева за покретање прекршајних пријава, 49 пријава за привредни преступ, као и 29 кривичних пријава.

- Појачане су активности на сузбијању сиве економије и стварању повољнијег амбијента за пословање фирми које послују легално. Републички инспектори за друмски саобраћај извршили су надзор над више од 11.000 путничких и теретних возила, као и аутобуса, покренули поступке против 150 нерегистрованих субјеката. Привремено су искључили из саобраћаја (од 5 до 90 дана) више од 600 возила, привремено одузели више од 80 дозвола за међународни превоз путника, а више од 25 страних возила спречено је да изврше противзаконит превоз терета из Србије за треће земље и обрнуто. Поднето је више од 300 захтева за покретање прекршајних пријава, само на лицу места је издато више од 2.500 прекршајних налога и наплаћено више од 50.000.000 динара. Као резултат инспекцијског надзора, повећан је број регистрованих предузећа за обављање међународног превоза путника и терета и јавног превоза путника и терета у друмском саобраћају.

- Интензивирана је и унапређена сарадња Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске у области инспекцијског надзора, на основу закљученог Меморандума о размени искустава у области инспекцијског надзора. Сарадња, између осталог, укључује заједничке акције инспекцијских надзора у пограничним областима у циљу сузбијања сиве економије, као и контроле објеката инфраструктуре.

- Републички инспектори безбедности пловидбе поднели су више од 450 прекршајних пријава. У сарадњи са Агенцијом за управљање лукама поднето је 115 прекршајних пријава за неподношење пријава за наплату лучких такси.

- Решењем инспекције затворено је нелегално место за претовар шљунка и песка на Дунаву код Апатина. Након доношења одлука локалних самоуправа о местима на којима се могу привремено постављати депоније шљунка и песка, републички инспектори ће од јула месеца извршити надзор свих претоварних места (око 140 нелегалних) и као у Апатину предузети мере према нелегалним активностима.

- Повећан је проценат исправности сплавова-ресторана на више од 80% у 2018. са око 10% у 2016. као резултат учесталих инспекцијских надзора.

- Појачано је превентивно деловање инспекција у циљу успостављања партнерског односа између инспекција и привредника. Повећан је број службених саветодавних посета као облика превентивног деловања инспекције пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту на лицу места, коју инспекција организује ван инспекцијског надзора. Активност инспектора у оваквој посети била је усмерена на пружање савета, информативно и едукативно деловање, како би предузећа и предузетници пословали одрживо у складу са прописима.

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

- У оквиру сарадње са немачком развојном банком KfW у области водоводне инфраструктуре и отпадних вода у току је пројектовање или извођење радова на пројектима укупне вредности 81 милион евра у седам локалних самоуправа: Крушевцу, Врању, Пироту, Кикинди, Врбасу, Књажевцу и Параћину.

- У оквиру сарадње са KfW, пуштена је у рад фабрика воде у Вршцу, у насељу Павлиш, у чију изградњу је уложено шест милиона евра.

- Завршени су радови на изградњи фабрике воде у Алексинцу, у завршној фази је изградња фабрике воде у Пироту, а припрема се почетак изградње фабрика воде у Кикинди и Врбасу.

- Завршени су радови на изградњи водоводног и пешачког моста у Трстенику, којим се обезбеђује сигурно снабдевање водом за грађане ове општине. Укупно је у Трстенику уложено 3,5 милиона евра у водоснабдевање.

- Започети су радови на изградњи колектора за сакупљање отпадних вода у Врању (2,4 милиона евра), а уговорена је и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и колектора у Врању (14,2 милиона евра).

- Започет је програм изградње канализације на Палићу и решавање проблема загађења Палићког језера у Суботици вредности 6,5 милиона евра.

- У припреми је програм изградње кишне и фекалне канализације и постројења за пречишћавање отпадних вода за пројекте укупне вредности 97 милиона евра за осам општина.

- Припрема се пројектна докумемтација за регионалне депоније у Крушевцу и Врању и за прикупљање комуналног смећа са сортирним станицама за општине из Пчињског округа и за Расински округ, укупне вредности 45 милиона евра.

- У плану је и нови програм вредан 35 милиона за општине у области водоснабдевања, канализације, пречистача за воду за пиће и отпадне воде.

- Започети су радови на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у Крушевцу, а вредност овог пројекта је 13,9 милиона евра.

- Завршена реконструкција и доградња фабрике воде “Петар Антонијевић”, у коју је уложено око шест милиона евра (од чега је 90% новца обезбедило Министарство). Пуштањем у рад нове фабрике 70.000 грађана Ужица добило је сигурно снабдевање водом за пиће.

- Започета израда пројектно-техничке документације неопходне за завршетак Регионалног вишенаменског  хидросистема ”Стубо-Ровни”, чијом изградњом ће се трајно решити питање снабдевања водом за 250.000 људи у Колубарском округу и градској општини Лазаревац.

- Потписан посебни колективни уговор за запослене у комуналним делатностима, који ће обезбедити заштиту права 70.000 запослених у јавним предузећима у овој бранши.

ПРОЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА РОМЕ

- У току је реализација пројекта “Спровођење трајњих решења за становање и побољшање физичке инфраструктуре у ромским насељима”, а финансиран је из грант шеме ИПА 2013, укупне вредности 9,5 милиона евра. У оквиру пројекта, до сада је изграђено или реконструисано 135 станова, за близу 700 људи, а међу њима и више од 250 деце (у ромским насељима у Оџацима, Лебану, Убу, Свилајнцу и Новом Пазару). Уређена је комунална инфраструктура у насељима у којима живи укупно око 3.500 Рома (у Оџацима, Лебану, Убу, Лозници, Бољевцу, Смедереву и Новом Пазару).

- У општини Оџаци изграђене су 34 монтажне кућe, вредност радова на изградњи и опремању је 595.000 евра. Кључеви кућа за 34 породице са 105 чланова уручени су 30. новембра.

- У општини Лебане успешно завршени радови на реконструкцији осам зграда са укупно 38 станова у насељу Јабланица. Вредност радова је 140.000 евра. Завршетком пројекта побољшани су услови живота за више од 200 становника овог насеља, од којих су око 100 деца.

- У општини Уб завршени су грађевински радови на изградњи 14 кућа (15 стамбених јединица) опремљених основним намештајем и кућним апаратима, као и  реконструкцији 24 постојећа стамбена објекта. Кључеви за 15 породица уручени су 27. децембра 2018. Завршетком пројекта побољшани су услови живота за 240 припаднике ромске заједнице, од којих су 100 деца.

- У неколико насеља у Лозници реконструисани су и асфалтирани путеви, урађена реконструкција канала и изграђено дечје игралиште.

- У општини Бољевац завршени радови на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже и поплочавање две улице. Завршетком пројекта побољшани су услови живота за 260 припадника ромске заједнице.

- У општини Свилајнац изграђена зграда од 12 станова и дечје игралиште. Завршетком пројекта побољшани су стамбени услови живота за 38 људи. Вредност изградње је 276.000 евра.

- Изграђен канализациони систем и вакуум станица у Смедереву, у насељу Мали кривак, које је са 2.500 становника једно од највећих ромских насеља у Србији. Вредност пројекта је 1,2 милиона евра.

- У Новом Пазару изграђено је девет кућа у насељу Блажево и уређена комплетна комунална инфраструктура. Вредност пројекта је око 600.000 евра.

- У току су завршни радови на пројектима у Прокупљу, Опову и Старој Пазови.

- Започета реализација пројекта „Побољшање социоекономских услова живота ромске популације“ (из ИПА програма). Вредност пројекта је 2,7 милиона евра, у оквиру којег ће се израђивати пројектно-техничка документација и урбанистички планови за 100 подстандардних ромских насеља.

- Кроз ИПА 13 - пројекат „Техничка подршка за унапређење услова живота и становања ромске популације која тренутно пребива у неформалним насељима“, у вредности од 1,52 милиона евра, израђена је техничка документација, формирани су нови мобилни тимови и направљени оперативни планови за свих 20 општина у којима су предвиђена средства од 126.000 евра.

- У припреми је и нови програм из IPA 2018, за становање и комуналну инфраструктуру у ромским насељима, вредан 20 милиона евра.

КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

- Израђен Нацрт закона о родној равноправности, који је припреман дуже од две године и око којег је постигнут широк друштвени консензус. Нацрт законa предат је у септембру 2017. на додатно усаглашавање, у складу са закључком Владе, након чега је нацрт преузело Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

- Србија остварила значајан напредак у Индексу родне равноправности, заузимајући 22. место у Европи, као једина земља ван ЕУ која израђује овај индекс. Најбољи резултати остварени су у области политичке моћи и укључивања жена у политички живот, где је Србија на 16. месту, односно боље је оцењена од скоро половине земаља ЕУ.

- Потпредседница Владе Србије и председница Координационог тела за родну равноправност Зорана Михајловић представила је на 62. заседању Комисије УН за статус жена у Њујорку резултате Србије у области родне равноправности. Уједињене нације су препознале Србију као пример добре праксе по спровођењу родно одговорног буџетирања. До 2020. очекује се да сви буџетски корисници уведу родно одговорно буџетирање.

- Потпредседница Владе Србије и председница Координационог тела за родну равноправност, проф. др Зорана Михајловић, постала је чланица Саветодавног одбора Светске банке за родну равноправност и развој (World Bank Group's Advisory Council on Gender and Development), чији је задатак да разматра напредак постигнут у родној равноправности на глобалном нивоу и даје препоруке за активности у циљу смањења јаза између жена и мушкараца и оснаживања жена.

- У центрима за социјални рад и домовима здравља, у циљу повећања сигурности корисника и запослених, уведено је укупно 60 паник-тастера на иницијативу Координационог тела за родну равноправност, уз подршку Агенције УН за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women).

- На иницијативу потпредседнице Зоране Михајловић свечани салон у згради Владе Србије уређен је рукотворинама према традиционалним српским мотивима, које су израдиле жене са села, у оквиру иницијативе „Упослимо 1.000 жена у руралним подручјима“. У оквиру ове иницијативе запослено је око 600 жена.

- Кроз три јавна позива у области социјалног становања Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доделило је укупно 30 милиона динара удружењима грађана и организацијама цивилног друштва за побољшање услова у сигурним кућама, свратиштима и прихватилиштима за децу.

- Координационо тело за родну равноправност у заједничкој акцији са ФК „Црвена звезда“ обележило је две године заредом глобалну кампању „16 дана активизма против насиља над женама“ истицањем великог великог транспарента “Стоп насиљу над женама” на утакмицама овог клуба на стадиону “Рајко Митић” у Лиги Европе (2017/2018) и Лиги шампиона (2018/2019).

- Координационо тело за родну равноправност, у сарадњи са Министарством за европске интеграције и Агенцијом UN Women, обезбедило је 2.000.000 евра из ИПА програма за унапређење родне равноправности и бољи положај жена у Србији, од којих ће 300.000 евра бити намењено економском оснаживању жена, пре свега жена на селу.

- Координационо тело за родну равноправност припремило је први државни извештај који Србија подноси ГРЕВИО комитету -  међународном телу које је надлежно за праћење реализације Конвенције Савета Европе о спречавању и сузбијању насиља над женама (Истанбулска конвенција). У изради извештаја учествовало је више од 260 институција и организација. Извештај је представљен ГРЕВИО експертској групи приликом посете Србији у фебруару 2019.

- Координационо тело за родну равноправност координирало је припрему, припремило и усагласило текст првог Националног прегледа/извештаја о оствареном напретку и изазовима на пољу спречавања и сузбијања дискриминације и елиминације насиља према женама и девојчицама у примени Пекиншке декларације и Платформе за акцију (ППА) +25. Извештај је израђен по упитнику Економске комисије УН за Европу (UNECE),  у израду извештаја су били су укључени сви релевантни државни органи, представници привреде, међународних организација и цивилног сектора. Влада је извештај усвојила 23. маја 2019, након чега је упућен UNECE.

- Потписан Меморандум о разумевању између Координационог тела за родну равноправност и Дечјег фонда Уједињених нација (УНИЦЕФ) у области спречавања дечјих бракова и побољшања положаја деце и младих у Србији.

- Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић уручила је потпредседници Владе Зорани Михајловић извештај о закључцима и препорукама CEDAW комитета поводом примене Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена, који садржи 28 препорука за примену у наредне четири године. У извештају нема озбиљних замерки за активности Србије у тој области.

- Потписан Споразум о сарадњи између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Факултета политичких наука. Поред сарадње у области родне равноправности, Споразум предвиђа и организовање стручних пракси, сарадњу у области стратешког планирања и припреми јавних политика, као и организацију стручних скупова.

КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА ЗА ПЕРИОД 2016-2025. ГОДИНЕ

- У току је спровођење Националне стратегије и Акционог плана за интеграцију Рома и  Ромкиња, за које је до сада издвојено 6,7 милиона евра, од тога 70% из буџета.

- Координационо тело је главни политички партнер Савета Европе и Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ) у спровођењу активности на територији Србије у вези са побољшањем положаја Рома и Ромкиња. У сарадњи са СР Немачком и немачком организацијом за међународну сарадњу ГИЗ, обезбеђена је донација од 3.000.000 евра за инклузију Рома, за спровођење  пројекта „Инклузија Рома и осталих маргинализованих група у Србији“. На иницијативу немачке стране биће обезбеђено додатних 7.000.000 евра, чиме ће укупан износ финансијске подршке бити повећан на 10 милиoна евра.

- Спроводи се пројекат ROMACTED ,,Промовисање доброг управљања и оснаживање ромске заједнице на локалном нивоу“, који  имплементира тим Савета Европе, у сарадњи са Координационим  телом.

- Потписан Протокол о сарадњи са Националним саветом ромске националне мањине, чији циљеви, између осталог, обухватају сарадњу у спровођењу политика усмерених на повећање социјалне укључености Рома и Ромкиња у Републици Србији, јачање сарадње у активностима на локалном нивоу и спровођење кампања којима се подиже свест о положају Рома и Ромкиња и гради солидарност.

- На иницијативу потпредседнице Владе и председнице Координационог тела, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је прва институција на Балкану која има страницу на ромском језику (https://mgsi.gov.rs/rom), посредством које припадници ромске националне мањине могу на свом језику да прате најважније вести из делокруга рада Министарства.

РЕГИОНАЛНА И МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

- Након потписивања Уговора о Транспортној заједници на самиту земаља Западног Балкана у Трсту 2017, у децембру исте године Београд је изабран за седиште Транспортне заједнице. Ове године потписан је и споразум којим се омогућава успостављање канцеларије Сталног секретаријата Транспортне заједнице у Београду (која ће се налазити у згради Београђанке). Отварање Секретаријата планирано је у септембру.

- Потписан Меморандум о разумевању o сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе САД.

- Потписан Меморандум  између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарства трговине НР Кине у Пекингу о успостављању радне групе за инвестициону сарадњу Србије и НР Кине. Радна група на чијем челу је потпредседница Владе формирана је као ново тело са задатком да координира сарадњу две земље и у области индустрије, финансија, олакшавања нових улагања, као и регионалне инвестиционе сарадње.

- Потпредседница Владе била је домаћин министрима транспорта из Кине и Централне и Источне Европе на Tрeћем сaмиту министарa трaнспoртa НР Кинe и 16 зeмаљa Цeнтрaлнe и Истoчнe Eврoпe, који је одржан у Београду у октобру 2018. Београд је истовремено био и домаћин Трећег форума градоначелника главних градова земаља учесница у механизму сарадње НР Кине и 16 земаља Централне и Источне Европе.

- Инвестициони оквир за Западни Балкан (WBIF) доделио је Србији 40,6 милиона евра бесповратних средстава за изградњу прве деонице ауто-пута Ниш-Мердаре-Приштина, од Ниша до Плочника, и 73 милиона евра за реконстукцију пруге Ниш-Димитровград. Из CEF је обезбеђен грант за адаптацију бродске преводнице ХЕ “Ђердап 1” на Дунаву у износу од 11,4 милиона ЕУР.

- Обезбеђена су бесповратна средства из фондова WBIF (Western Balkans Investment Framework) и IPA у износу од преко 14 милиона евра за  техничкe помоћи за израду техничке документације за магистралне железничке пруге.

- Потписан Оквирни споразум о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктурних пројеката између влада Србије и Мађарске. Са Мађарском је потписана и Изјава о намерама о унапређењу инфраструктурних веза између Републике Србије и Мађарске, коју су потписали премијери Србије и Мађарске. Започета је припрема пројеката чија је реализација предвиђена споразумом.

- Потписани споразуми о међународном друмском саобраћају са Великом Британијом и Азербејџаном.

- Потписана два меморандума о сарадњи са Бугарском, који имају за циљ боље повезивање две земље у железничком и водном саобраћају.

- Потписан Меморандум о разумевању и сарадњи на реализацији инфраструктурних пројеката са Црном Гором.

- Потписана два меморандума о сарадњи са Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске о размени искустава у области издавања е-дозвола и о међусобном признавању “великих лиценци”.

- У Београду је одржана Министарска конференција којом је обележено 70 година од доношења Београдске конвенције, којом је обновљена слободна пловидба Дунавом после Другог светског рата, и 90. заседање Дунавске комисије.

- Потписан Меморандум о разумевању за железнички теретни Алпско-западнобалкански коридор, који ће повезати Аустрију, Хрватску, Словенију, Србију, Бугарску и Турску, са циљем да се подстакне заједнички рад на уклањању нефизичких баријера које успоравају превоз робе железницом.

- Усвојена Декларација о безбедности саобраћаја на Западном Балкану у Љубљани, с циљем да омогући интензивнију сарадњу у региону у области управљања безбедношћу у друмском саобраћају, области која је у надлежности министарстава саобраћаја у земљама чланицама ЕУ.

ОТВОРЕНОСТ ПРЕМА ГРАЂАНИМА И МЕДИЈИМА

- Потпредседница Владе Зорана Михајловић је најкомуникативнији министар у 2017. према мишљењу новинара анкетираних у традиционалном истраживању ПР агенције “Прагма”. Такође, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре сврстано је међу државне и политичке институције које имају најбоље односе са медијима.

- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре одговорило је на више од 90 одсто упита грађана упућених преко новог сајта Владе Србије, што је највећи проценат од свих министарстава.